MemoryOS - Một hệ điều hành trí nhớ cá nhân, nơi AI nhớ mọi thứ thay bạn nhưng dữ liệu vẫn thuộc về bạn.

Tầm nhìn (Vision)

Không cạnh tranh với ChatGPT, Claude hay OpenClaw.

Mà trở thành:

- Memory Layer

- Personal Knowledge Graph

- Second Brain

- Local AI Memory

Mục tiêu cuối cùng:

Con người nhớ bằng ý nghĩa.

Máy tính lưu bằng tên file.

MemoryOS giúp máy tính hiểu theo cách con người nhớ.

Giai đoạn 0 - Research (1-2 tháng)

Phỏng vấn

50 người:

- Sinh viên

- Dev

- Designer

- Giáo viên

- Bác sĩ

- Nhân viên văn phòng

Hỏi:

- Bạn mất nhiều thời gian tìm gì nhất?

- Bạn lưu ở đâu?

- Bạn có bao nhiêu file?

- Có bao giờ biết có file nhưng không tìm thấy không?

- Có bao giờ nhớ nội dung nhưng quên tên file không?

Không code.

Chỉ nghiên cứu.

Phase 1 - MVP

Chỉ Desktop

Windows trước.

Không cloud.

Không account.

Không login.

Không server.

Chỉ local.

Chức năng

Scan:

Desktop

Documents

Downloads

Pictures

Videos

Index:

pdf

docx

txt

md

Search:

"Tài liệu AI đọc tháng trước"

"CV mới sửa"

"Hợp đồng ABC"

AI trả kết quả.

Phase 2

OCR

Scan:

jpg

png

scan

receipt

Ví dụ:

"Tìm hóa đơn điện"

"Tìm CCCD"

"Tìm giấy khai sinh"

Phase 3

Video

Speech to Text

Search:

Video có nói Docker

Video nói Kubernetes

Video có từ Redis

Phase 4

Audio

Meeting

Voice Note

Lecture

Search:

Buổi họp tuần trước

File ghi âm có chữ blockchain

Phase 5

Browser Memory

Chrome

Firefox

Edge

Search:

Website nền xanh đọc hôm kia

Bài AI mình xem tuần trước

Trang có chữ Vector Database

Phase 6

Knowledge Graph

Redis

/   |   \

PDF  Video  Github

\   |   /

Note

|

Bookmark

|

Browser

AI tự nối.

Phase 7

Timeline

2024

Học React

Làm Wordpress

Đọc 120 PDF

Code 30 project

==================

2025

AI

Docker

LLM

Vector DB

Agent

Phase 8

Memory Replay

Ví dụ:

"Hãy tóm tắt mình đã học AI như thế nào."

↓

AI tạo timeline.

↓

PDF

Video

Github

Bookmark

Meeting

Chat

Note

Phase 9

Cross Device

Desktop

↓

Encrypted

↓

Own Cloud

↓

Desktop khác

↓

Mobile

↓

Tablet

Zero Knowledge.

Phase 10

AI Memory Companion

Ví dụ:

"3 tháng rồi bạn chưa đọc tài liệu Rust."

"Có 5 ý tưởng startup bạn từng ghi mà chưa làm."

"Bạn đã đọc bài này 2 lần."

"Bạn đang lặp lại một ý tưởng cũ."

"Có đoạn code tương tự trong project năm ngoái."

Kiến trúc

User

│

Natural Language

│

Local AI Agent

│

-----------------------

Query Planner

-----------------------

│               │

Full Text         Semantic

BM25            Vector

│               │

└──────┬────────┘

│

Re-ranker

│

Knowledge Graph

│

--------------------------------

PDF

DOCX

Markdown

TXT

Images

Video

Audio

Browser

Github

Notes

Calendar

USB

Email

--------------------------------

│

AES-256 Encryption

│

Local Database

Nguyên tắc cốt lõi

1. Local First

Mặc định dữ liệu ở trên máy người dùng.

2. Zero Knowledge

Server không đọc được dữ liệu.

3. Offline First

Không có Internet vẫn dùng được.

4. User Owns Data

Export:

- JSON

- Markdown

- SQLite

- ZIP

Không khóa dữ liệu.

5. Không bán dữ liệu

Không quảng cáo.

Không theo dõi.

Không phân tích dữ liệu người dùng.

Tech Stack đề xuất

Desktop

- Rust (backend/core)

- Tauri (desktop shell)

- React + TypeScript (UI)

Local Database

- SQLite

Full-text Search

- Tantivy hoặc SQLite FTS5

Vector Database

- Qdrant hoặc SQLite Vector Extension

OCR

- PaddleOCR

Speech-to-Text

- Whisper / faster-whisper

Embedding

- bge hoặc e5 (chạy local nếu có thể)

Local LLM

- llama.cpp

- Ollama (giai đoạn đầu)

Encryption

- AES-256-GCM

- Argon2id

- ChaCha20-Poly1305 (mobile)

Sync (sau này)

- End-to-End Encryption

- Zero Knowledge

- CRDT nếu muốn hỗ trợ chỉnh sửa trên nhiều thiết bị

Một điểm mình sẽ thay đổi so với rất nhiều sản phẩm hiện nay

Mình sẽ không bán nó như một chatbot AI.

Thông điệp sẽ là:

"MemoryOS không thay bạn suy nghĩ. MemoryOS giúp bạn không bao giờ đánh mất tri thức của chính mình."

Theo mình, đó là một định vị đủ rõ ràng để có thể theo đuổi trong nhiều năm và vẫn còn nhiều không gian để phát triển.

Câu trả lời ngắn là: Được phép nếu người dùng đồng ý và cấp quyền. Không được phép nếu tự ý đọc.

Đây là bài toán cực kỳ quan trọng của một sản phẩm kiểu "Second Brain".

Mô hình đúng

Lần đầu cài đặt:

MemoryOS muốn truy cập:

☐ Documents

☐ Desktop

☐ Downloads

☐ Pictures

☐ Videos

☑ Chỉ thư mục này: __________

[Cho phép] [Từ chối]

Người dùng phải tự chọn.

Không bao giờ làm thế này

Cài xong

↓

Tự quét toàn bộ ổ C

↓

Upload lên server

↓

Phân tích

Nếu làm vậy thì:

- Mất niềm tin.

- Có thể vi phạm pháp luật ở nhiều nơi.

- Người dùng sẽ gỡ ứng dụng ngay.

Mình sẽ thiết kế như sau

Bước 1

Chỉ đọc thư mục mà người dùng chọn.

Ví dụ:

✓ D:\Study

✓ D:\PDF

✓ D:\Books

✗ D:\Private

✗ C:\Users\...

Bước 2

Hiển thị rõ:

Đang index:

100 PDF

53 DOCX

20 Images

0 File được upload lên Internet

Bước 3

Có nút:

Stop

Pause

Delete Index

Delete All Memory

Nếu dùng AI Cloud thì sao?

Ví dụ:

PDF

↓

ChatGPT API

=> Nghĩa là dữ liệu có thể được gửi ra ngoài máy.

Người dùng phải biết điều này và tự quyết định.

Nên hiển thị:

⚠️ File này sẽ được gửi tới AI Cloud để xử lý.

[Đồng ý]

[Từ chối]

Hướng mình thích nhất

PDF

↓

Local Embedding

↓

Local Vector DB

↓

Local LLM

↓

Answer

(Không gửi Internet)

Toàn bộ xử lý nằm trên máy người dùng.

Nếu muốn tạo niềm tin tuyệt đối

Mình sẽ đưa 5 cam kết ngay trên trang chủ:

- 🔒 Không tự ý đọc bất kỳ dữ liệu nào nếu chưa được cấp quyền.

- 🔒 Không upload dữ liệu nếu chưa được người dùng đồng ý.

- 🔒 Toàn bộ AI có thể chạy hoàn toàn trên máy.

- 🔒 Người dùng có thể xem chính xác ứng dụng đã index những gì.

- 🔒 Người dùng có thể xóa toàn bộ dữ liệu và chỉ mục chỉ với một nút bấm.

Theo mình, niềm tin sẽ là lợi thế cạnh tranh lớn nhất của một sản phẩm như vậy. Nếu người dùng không tin rằng dữ liệu của họ được tôn trọng và bảo vệ, họ sẽ không bao giờ giao cho ứng dụng quyền truy cập những thông tin quan trọng nhất của mình.

Nếu mình là CTO và phải xây MemoryOS / Second Brain với mục tiêu phát triển 10 năm, mình sẽ chọn stack như sau.

1. Ngôn ngữ chính

⭐ Rust (Khuyên dùng)

Lý do:

- Hiệu năng cao.

- An toàn bộ nhớ (memory safety).

- Ít crash.

- Phù hợp desktop.

- Phù hợp xử lý file lớn.

- Phù hợp mã hóa (encryption).

- Có thể build đa nền tảng.

Dùng cho:

- Core Engine

- File Scanner

- Index Engine

- Encryption

- Search Engine

TypeScript

Dùng cho:

- UI

- React

- Tauri Frontend

Không dùng để xử lý core.

Python

Chỉ dùng cho:

- AI Research

- Training

- Script

- OCR Pipeline

- Prototype

Không nên để toàn bộ hệ thống phụ thuộc Python.

2. Desktop Framework

Tauri

Frontend

React

↓

Tauri

↓

Rust Backend

↓

OS

Ưu điểm:

- Nhẹ

- RAM thấp

- Nhanh

- Dùng Rust

Không khuyến khích Electron nếu muốn tối ưu hiệu năng.

3. Database

SQLite

Dùng lưu:

- metadata

- config

- memory

- index

Ví dụ:

file_id

path

hash

created

modified

embedding_id

4. Search

Full Text

- SQLite FTS5

hoặc

- Tantivy (Rust)

Semantic Search

Vector Search

- Qdrant

hoặc

- sqlite-vector

5. Embedding

Model:

bge

e5

jina

gte

Nếu muốn chạy local.

6. Local LLM

Ban đầu:

Ollama

Sau đó:

llama.cpp

Có thể hỗ trợ:

- Gemma

- Qwen

- Llama

- Mistral

7. OCR

Khuyên:

PaddleOCR

Có tiếng Việt khá tốt.

Sau này có thể tích hợp model khác.

8. Speech To Text

Whisper

faster-whisper

9. Encryption

AES-256-GCM

Argon2id

ChaCha20-Poly1305

TLS 1.3

10. Knowledge Graph

Có thể dùng:

Neo4j

hoặc

tự xây Graph trên SQLite.

11. Kiến trúc

React

│

Tauri UI

│

Rust Core

┌────────┼─────────┐

File      Search     AI

Scan      Engine    Engine

│          │          │

SQLite   Vector DB   Ollama

│

Encryption

│

Local Disk

Tài liệu nên học

Rust

- The Rust Programming Language (Rust Book)

- Rust By Example

- Rust Cookbook

Tauri

- Tài liệu chính thức của Tauri

- Học tạo desktop app bằng React + Tauri

SQLite

- SQLite Documentation

- SQLite FTS5

- sqlite-vector (nếu sử dụng)

Search Engine

- BM25

- Full Text Search

- Inverted Index

- HNSW

- Approximate Nearest Neighbor (ANN)

AI

- Embedding

- RAG (Retrieval-Augmented Generation)

- Vector Database

- Semantic Search

- Cross Encoder Re-ranking

OCR

- PaddleOCR

- Tesseract (để tham khảo)

Speech

- Whisper

- faster-whisper

Security

- AES-256-GCM

- Argon2id

- OWASP Top 10

- Zero Knowledge Architecture

- End-to-End Encryption

Kiến thức nền quan trọng

- Operating System

- File System

- Memory Management

- Database Design

- Information Retrieval

- Distributed Systems (khi có sync)

- Cryptography cơ bản

- Privacy by Design

Nếu là mình, roadmap học trong 2 năm sẽ là:

- Rust ⭐⭐⭐⭐⭐

- SQLite + FTS5

- Tauri + React + TypeScript

- Information Retrieval (BM25, Inverted Index)

- Vector Database + Embedding

- RAG

- Cryptography & Security

- Local AI (Ollama / llama.cpp)

- Knowledge Graph

- Cross-device Sync + End-to-End Encryption

Một góp ý về chiến lược

Đừng bắt đầu bằng chatbot. Hãy bắt đầu bằng một mục tiêu rất cụ thể:

"Tôi muốn người dùng có thể tìm lại bất kỳ tài liệu nào trên máy tính bằng ngôn ngữ tự nhiên trong dưới 1 giây."

Nếu làm được điều đó thật tốt, bạn đã có một nền tảng rất mạnh để phát triển thành một "Second Brain" hoàn chỉnh trong các giai đoạn tiếp theo.

Nếu mình đóng vai System Architect + CTO + Founder, thì mình sẽ không bắt đầu bằng code mà bắt đầu bằng toàn bộ bài toán của hệ thống.

Mình sẽ chia thành 20 phần như sau.

I. Vision (Tầm nhìn)

- Giải quyết vấn đề gì?

- Khác Google Search ở đâu?

- Khác ChatGPT ở đâu?

- Khác OpenClaw ở đâu?

- Khác Obsidian ở đâu?

- Khác Notion ở đâu?

- Khác Apple Intelligence ở đâu?

- Khác Windows Search ở đâu?

Phải trả lời được bằng 1 câu.

Ví dụ:

"Không lưu ghi chú. Chúng tôi lưu trí nhớ."

II. Core Problem

Con người quên:

- file

- ảnh

- video

- audio

- website

- bookmark

- email

- project

- source code

- meeting

- ý tưởng

- tài liệu

- sách

- người

- địa điểm

III. Data Sources

Local

- Desktop

- Documents

- Downloads

- Pictures

- Videos

- Music

Browser

- Chrome

- Edge

- Firefox

- Brave

Dev

- Github

- Git

- VSCode

- Cursor

- Windsurf

Office

- PDF

- Word

- Excel

- PowerPoint

Communication

- Email

- Telegram

- Discord

- Slack

Knowledge

- Markdown

- Obsidian

- Notion Export

Media

- Audio

- Video

- Image

Future

- Camera

- Calendar

- Contacts

- USB

IV. Data Pipeline

Read

↓

Extract

↓

OCR

↓

Speech

↓

Clean

↓

Chunk

↓

Embedding

↓

Vector

↓

Index

↓

Knowledge Graph

V. Indexing

Không chỉ lưu:

Tên file

mà lưu:

Meaning

Time

Location

Person

Topic

Language

Tags

Similarity

Relationship

VI. Search Engine

Search theo:

- text

- semantic

- image

- audio

- video

- person

- place

- time

- event

- project

- language

- emotion (tương lai)

VII. AI Layer

Không chỉ chat.

AI phải:

- summarize

- explain

- connect

- compare

- remember

- suggest

- remind

- predict

VIII. Memory Graph

Project A

│

PDF

│

Video

│

Github

│

Email

│

Meeting

│

Bookmark

│

Image

│

Audio

IX. Timeline

2022

React

↓

2023

Docker

↓

2024

AI

↓

2025

Startup

Có thể replay toàn bộ.

X. Privacy

Quan trọng nhất.

- Local First

- Offline First

- Zero Knowledge

- End-to-End Encryption

- User Own Data

- Delete Forever

- Export Anytime

XI. Security

- AES-256

- Argon2id

- TLS

- Secure Storage

- Key Rotation

- Audit Log

- Device Authentication

- Session Management

- Recovery Key

XII. Sync

Desktop A

↓

Encrypt

↓

Cloud

↓

Desktop B

↓

Decrypt

Cloud không đọc được.

XIII. Performance

- 10 triệu file

- search <100ms

- OCR background

- incremental index

- cache

- lazy loading

XIV. Storage

Metadata

↓

SQLite

Vector

↓

Qdrant

Blob

↓

Local Files

XV. AI Models

Embedding

Rerank

OCR

Speech

LLM

Vision

Future Multimodal

XVI. UX

Search:

File Docker mình đọc tuần trước

không phải:

docker_v2_final_new.pdf

XVII. Plugin System

Cho phép plugin:

- Gmail

- Outlook

- VSCode

- Chrome

- Notion

- Obsidian

- Zotero

- Figma

- Photoshop

XVIII. SDK

Public API

Developer

↓

SDK

↓

Memory Engine

↓

Search

↓

Knowledge Graph

Người khác có thể xây app trên nền tảng của bạn.

XIX. Business Model

Free

↓

Pro

↓

Team

↓

Enterprise

↓

Self Hosted

↓

API

↓

Developer License

XX. Roadmap 10 năm

Year 1

- Desktop

- PDF

- DOCX

- Semantic Search

Year 2

- OCR

- Audio

- Video

Year 3

- Browser

- Email

- Bookmark

Year 4

- Knowledge Graph

Year 5

- Timeline

Year 6

- Cross Device

Year 7

- Team Memory

Year 8

- Enterprise Memory

Year 9

- Memory API

Year 10

- Memory Operating System

Điều mình nghĩ còn thiếu nhưng có thể trở thành "vũ khí bí mật"

Ngoài tất cả những thứ trên, mình sẽ bổ sung thêm:

1. Memory Score

- Kiến thức nào bạn dùng thường xuyên?

- Kiến thức nào đang bị lãng quên?

- Chủ đề nào bạn đầu tư nhiều thời gian nhất?

2. Knowledge Gap Detection

- Bạn học AI nhưng chưa học xác suất.

- Bạn học Rust nhưng chưa học ownership.

- AI gợi ý những khoảng trống kiến thức.

3. Duplicate Thought Detection

- "Ý tưởng này bạn đã ghi 3 lần trong 2 năm qua."

4. Personal Knowledge Graph

- Không chỉ lưu file mà lưu mối quan hệ giữa ý tưởng, con người, dự án và sự kiện.

5. Explain My Life

Một câu lệnh như:

"Hãy tóm tắt 5 năm qua tôi đã học gì, làm gì, thay đổi sở thích ra sao và những dự án nào tôi từng bắt đầu nhưng chưa hoàn thành."

Nếu làm được điều này một cách riêng tư, minh bạch và đáng tin cậy, thì sản phẩm của bạn sẽ không chỉ là một công cụ tìm kiếm file, mà có thể trở thành một lớp trí nhớ số cá nhân với giá trị rất khác biệt.